# Analyse exploratoire des parcours académiques des étudiants étrangers à UQAR

## Analyste de  données : Antoinnette Lorene Yitembe Tchouamou

## Client/Sponsor: Université du Québec à Rimouski (UQAR)

## Cours : Projet d’intégration INF – Été 2025

## Encadrant : M. Mehdi Adda

## Objectif du projet:

Les étudiants internationaux rencontrent divers défis d’intégration académique et personnelle qui peuvent affecter leur réussite. Ce projet vise à analyser les taux d’échec et d’abandon chez ces étudiants, en explorant les facteurs associés : pays d’origine, cycle d’étude, domaine, langue d’enseignement, bourses reçues, etc.

Le but est de produire une analyse descriptive accompagnée de visualisations et recommandations préliminaires, même à partir d’un petit échantillon de données collectées directement via formulaire.

## Perimetre du projet :

| Activite | Description |
| --- | --- |
| Collecte des données | Collecte des réponses via Google Forms sur les profils et parcours d’étudiants étranger |
| Nettoyage & traitement | Nettoyage des réponses dans Excel / Python (pandas), encodage des variables |
| Analyse exploratoire | Statistiques descriptives, tableaux croisés, histogrammes et graphiques |
| Visualisation | Création de visuels avec Power BI ou matplotlib/seaborn |
| Rédaction d’un rapport | Rapport structuré selon les exigences du cours |
| Présentation finale | Presentation des resultats |

## Hors du perimetre

- Aucun accès aux données du registrariat de l'UQAR.

- Pas de modélisation avancée ou d’analyse prédictive

- L'échantillon collecté ne sera pas représentatif statistiquement de l'ensemble des étudiants étrangers de l'UQAR.

## Livrables attendus

| Livrable | Description/ Details |
| --- | --- |
| Graphiques d’analyse | Visualisations claires selon les variables : cycle, langue, échec, etc. |
| Tableau de bord Power BI | Filtres interactifs par cycle, pays, langue |
| Recommandations exploratoires | Idées générales à valider par d'autres études |
| Rapport final (15–20 pages) | Introduction, méthodologie, analyse, limites, conclusion |
| Présentation orale | Diaporama PowerPoint ou Canva résumant les résultats |

## Echeancier

| Jalon | Date cible | Description/Details |
| --- | --- | --- |
| Compléter les cours 4, 5 et 8 | 3–10 août 2025 | Pour acquérir les bases de nettoyage, analyse et visualisation |
| Nettoyage des données | Semaine du 11 août | Nettoyage des réponses, codage des variables |
| Analyse exploratoire | 12–22 août | Tableaux croisés, histogrammes, visualisation |
| Rédaction du rapport | 23–25 août | Introduction, méthode, résultats, limites |
| Remise finale | 25août 2025 (maximum) | Rapport |

## *Date estimee:

Aout 25  ,2025